ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору возмездного оказания услуг № 09-07/2026-ТГБ от «09» июля 2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка Telegram Mini App для управления Instagram-контентом. Этап 1

г. Москва							«09» июля 2026 года

1. Общие сведения

1.1. Наименование результата оказания Услуг: Telegram Mini App — приложение, открывающееся внутри мессенджера Telegram без установки отдельных программ, предназначенное для работы команды Заказчика с Instagram-контентом (далее — «Приложение»).

1.2. Назначение: единый рабочий инструмент внутри Telegram, объединяющий планирование публикаций, разбор чужих публикаций по ссылке и дайджест обновлений Instagram. Приложением пользуются один аккаунт Заказчика и его команда.

1.3. Объём настоящего Технического задания: Этап 1 — базовое Приложение с тремя разделами (пункты 2.1–2.3). Расширенный раздел «Идея» (глубокий анализ и рекомендации под контент-план) относится к Этапу 2 и в настоящее Техническое задание не входит (см. п. 6).

Примечание. Здесь и далее Instagram и Facebook — продукты компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории Российской Федерации.

2. Состав и функциональные требования

2.1. Раздел «Планировщик контента» (календарь).

— Планирование публикации: пользователь выбирает день в календаре и создаёт черновик публикации — вносит текст, прикрепляет изображение (для поста) или видео (для Reels), указывает описание и хештеги.

— Отображение в календаре: в выбранный день появляется отметка о запланированной публикации с указанием типа (пост / Reels) и миниатюрой прикреплённого медиа.

— Хранение и редактирование: черновики сохраняются; их можно открыть, отредактировать, перенести на другой день или удалить.

— Планирование на произвольный срок: календарь ведётся на неделю, месяц и далее.

— Публикация выполняется вручную. Приложение хранит черновики и отображает план, но не публикует в Instagram автоматически; автопостинг в объём работ не входит (см. п. 6).

2.2. Раздел «Идея» — разбор публикаций по ссылке (базовый уровень).

— Пользователь вставляет ссылку на публичный пост или Reels.

— Бэкенд проверяет ссылку и определяет тип публикации (пост, Reels, карусель).

— Через управляемый сервис-скрейпер по ссылке извлекаются медиа, текст описания, хештеги и тип контента; авторизация в Instagram не требуется — обрабатывается только публичный контент.

— Медиа скачивается и сохраняется на сервере Заказчика и доступно пользователю для скачивания.

— Анализ медиа через Claude (vision): для фото — описание изображения; для видео/Reels — описание одного кадра, извлечённого через ffmpeg. Результат — краткое описание сцены («что изображено»).

— Выдача результата: превью медиа, отдельно текст описания, отдельно хештеги, описание от Claude и кнопка скачивания файла.

2.3. Раздел «Дайджест обновлений Instagram».

— Мониторинг изменений Instagram по проверенным источникам (заявления Адама Моссери, официальные анонсы Meta, профильные эксперты). Перечень источников согласуется с Заказчиком на старте работ.

— Перевод значимых обновлений на русский язык простым языком (через Claude).

— Еженедельная выжимка внутри Приложения: какие обновления вышли, что они значат и на что обратить внимание.

2.4. Общие требования и доступ.

— Доступ к Приложению из Telegram с телефона и компьютера; авторизация через Telegram.

— Работа команды в одном Приложении; поддерживается разграничение доступа между сотрудниками (роли).

— Хранение истории публикаций и обновлений с возможностью поиска.

3. Технические требования (стек)

Приложение реализуется на следующем наборе технологий. Вся ИИ-аналитика (описание сцены, перевод, выжимки) выполняется через единую интеграцию с Claude (Anthropic):

| Слой | Технология |
| --- | --- |
| Интерфейс | Telegram Mini App |
| Бэкенд | Node.js |
| База данных | PostgreSQL |
| Очередь / кэш | Redis |
| Хранилище медиа | S3-совместимое хранилище или диск VPS |
| Искусственный интеллект | Claude API (Anthropic) — vision и текст |
| Данные Instagram | Управляемый сервис-скрейпер (например, Apify) |
| Обработка видео | ffmpeg (извлечение кадра) |
| Хостинг | VPS + домен + HTTPS (Let's Encrypt) |

Рекомендуемая конфигурация сервера: VPS 2 vCPU, 4 ГБ RAM, 60–80 ГБ SSD. Telegram Mini App работает только по HTTPS; TLS-сертификат — бесплатный (Let's Encrypt).

4. Внешние сервисы, доступы и расходы

4.1. Оформление доступов и оплата сторонних сервисов (ключ Claude API, аккаунт сервиса-скрейпера, VPS, домен) — на стороне Заказчика. Заказчик оформляет доступы на себя и оплачивает сервисы напрямую.

4.2. Исполнитель подбирает состав сервисов под задачу и консультирует Заказчика по получению доступов. Ежемесячные операционные расходы на сторонние сервисы в стоимость разработки не входят.

5. Порядок сдачи-приёмки и критерии приёмки

5.1. Результатом оказания Услуг по Этапу 1 является работающее Приложение с тремя разделами (пункты 2.1–2.3), развёрнутое на инфраструктуре Заказчика, вместе с исходным кодом и краткой инструкцией по эксплуатации.

5.2. Критерий приёмки: каждый из трёх разделов выполняет функции, перечисленные в п. 2 настоящего Технического задания, на типовых сценариях использования. Проверка раздела «Идея» проводится на доступных публичных публикациях.

5.3. Передача результата: исходный код передаётся Заказчику; Приложение разворачивается на инфраструктуре Заказчика.

6. Границы работ (не входит в Этап 1)

В объём Этапа 1 не входит и отдельно не гарантируется:

— автоматическая публикация (автопостинг) в Instagram;

— углублённый разбор раздела «Идея» — распознавание речи из видео (Whisper), анализ нескольких кадров и структуры ролика, рекомендации под контент-план (относится к Этапу 2);

— доступ к закрытым (приватным) аккаунтам и непубличному контенту — ограничение платформы Instagram;

— бесперебойная работа сторонних сервисов и платформы Instagram; кратковременные сбои по вине источника или платформы возможны;

— проверка авторских прав и правомерности использования скачанных чужих материалов — на стороне Заказчика;

— оформление и оплата внешних сервисов (см. п. 4).

7. Сроки, стоимость и гарантия

7.1. Срок оказания Услуг по Этапу 1 — 5 (пять) рабочих дней, исчисляемых в соответствии с пунктом 1.4 Договора.

7.2. Стоимость Этапа 1 — 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей. Порядок оплаты определяется Договором (50% — аванс, 50% — по подписании Акта сдачи-приёмки).

7.3. Гарантийная поддержка — 1 (один) месяц после сдачи результата: бесплатное исправление ошибок в порядке, предусмотренном пунктом 3.1.6 Договора.

7.4. Развитие: Этап 2 (расширенный раздел «Идея») и любые доработки сверх объёма настоящего Технического задания выполняются на основании отдельного соглашения Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: гр. РФ Иванов Дмитрий Анатольевич ______________ / Д.А. Иванов / | Исполнитель: ИП Покровский Андрей Васильевич ______________ / А.В. Покровский / |
| --- | --- |